ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (JAVA SWING)

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG

VÀ ĐẶC TẢ CÔNG VIỆC CHI TIẾT

Gym Membership & Personal Training Planner

Nhóm Đồng Vui (đề tài số 9) – 5 thành viên

Thời gian phát triển: 12/10/2026 – 08/11/2026 (4 tuần)

Tuần 5 (09/11 – 15/11/2026): hoàn thiện báo cáo, ôn tập thuyết trình

Phiên bản 1.0 – lập ngày 12/10/2026 bởi nhóm trưởng

MỤC LỤC

1. Tổng quan và mục tiêu

2. Công nghệ và kiến trúc bắt buộc

3. Quy trình Git: làm độc lập, không đụng nhau

4. Chuẩn trải nghiệm "người dùng khờ nhất cũng dùng được"

5. Ràng buộc nghiệp vụ và giải thuật bắt buộc

6. Phân công chi tiết theo từng người và từng tuần (TV1 – TV5)

7. Lịch tổng thể và các cột mốc kiểm soát

8. Tiêu chí hoàn thành và kiểm soát chất lượng

9. Kiểm thử và tài liệu bàn giao của từng người

10. Báo cáo PDF và buổi thuyết trình 15 phút

11. Rủi ro và cách phòng tránh

# 1. Tổng quan và mục tiêu

Tài liệu này là kế hoạch làm việc chính thức của nhóm cho phần ứng dụng Java Swing của đồ án. Phần cơ sở dữ liệu (17 bảng, 25 trigger, 6 chỉ mục, dữ liệu mẫu) đã hoàn thành và được xem là cố định: ứng dụng phải tuân theo, không được sửa cấu trúc.

### Mục tiêu sản phẩm

- Hoàn chỉnh: mọi bảng trong 17 bảng đều có màn hình thao tác (xem, thêm, sửa, xóa hoặc hủy theo đúng luật), không có chức năng "để sau".

- Dễ dùng: người chưa từng thấy phần mềm vẫn hoàn thành 5 việc cơ bản (đăng ký hội viên, bán gói, đặt lịch PT, đăng ký lớp, ghi bảo trì) mà không cần hướng dẫn.

- Đúng nghiệp vụ: ứng dụng kiểm tra luật trước khi gửi xuống DB, trigger là chốt chặn cuối. Mọi lỗi từ trigger hiện bằng tiếng Việt dễ hiểu.

- Thể hiện OOP rõ: kế thừa Visitor/Staff/Session, đa hình, interface, generic, enum, xử lý ngoại lệ có phân tầng.

- Ổn định khi demo: không crash, không đứng giao diện, chạy tốt cả với bộ dữ liệu lớn (hơn 38.000 dòng của script 06).

### Mốc thời gian

| Giai đoạn | Thời gian | Nội dung | Mốc nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | 12/10 – 18/10 | Nền móng: Core, khung ứng dụng, wireframe, màn hình đầu tiên chạy được với DB thật | Tag v0.1 (13/10), v0.2 (tối 16/10) |
| Tuần 2 | 19/10 – 25/10 | Chức năng cơ bản (CRUD) và luồng chính của từng module | Tag v0.5 – MVP (25/10) |
| Tuần 3 | 26/10 – 01/11 | Quy tắc nghiệp vụ, giải thuật, kiểm tra dữ liệu, trải nghiệm người dùng, unit test | Tag v0.8 – đủ chức năng (01/11) |
| Tuần 4 | 02/11 – 08/11 | Tích hợp, kiểm thử chéo, sửa lỗi, tối ưu, đóng băng tính năng | Tag v1.0 (06/11), 07–08/11 dự phòng |
| Tuần 5 | 09/11 – 15/11 | Ôn tập: hoàn thiện báo cáo PDF, slide, tập thuyết trình 15 phút. Chỉ sửa lỗi nghiêm trọng | Nộp báo cáo + link GitHub |

### Danh sách thành viên và vai trò

| Mã | Họ và tên | MSSV | Vai trò | Nhánh Git chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TV1 |  |  | Nhóm trưởng: Core, đăng nhập/khung chính, Dashboard & báo cáo, tích hợp | feature/core, feature/dashboard |
| TV2 |  |  | Module Hội viên (Visitor, Member, Daily Pass) | feature/member |
| TV3 |  |  | Module Gói tập & Thanh toán (Plan, Membership, Billing) | feature/billing |
| TV4 |  |  | Module Nhân sự & Cơ sở vật chất (Staff, Room, Equipment, Maintenance) | feature/facility |
| TV5 |  |  | Module Lịch tập (Session, Class, Registration, PT, Equipment Usage) | feature/scheduling |

Ghi chú: cột Họ tên và MSSV điền khi nhóm chốt. Trang phân công trong báo cáo PDF lấy trực tiếp từ bảng này.

# 2. Công nghệ và kiến trúc bắt buộc

| Hạng mục | Quy định |
| --- | --- |
| Ngôn ngữ / Build | Java 17 (LTS), Maven. Mọi thư viện khai báo trong pom.xml, chỉ TV1 sửa pom.xml (người khác gửi yêu cầu thêm thư viện qua Issue). |
| Giao diện | Java Swing (nhóm đã chốt; cô cho phép cả JavaFX nhưng nhóm chọn Swing vì đã học và ít rủi ro trong 4 tuần) + FlatLaf (giao diện hiện đại), LGoodDatePicker (chọn ngày giờ), JFreeChart (biểu đồ), OpenPDF (xuất PDF). Không dùng thêm thư viện UI khác. |
| Cơ sở dữ liệu | SQL Server, database GymPlanner, driver mssql-jdbc. Chuỗi kết nối nằm trong config.local.properties (không commit), mẫu là config.example.properties. |
| Kiểm thử | JUnit 5 cho tầng Service và các hàm giải thuật. Mỗi thành viên có bảng test case riêng (xem mục 9). |
| Quản lý mã nguồn | Git + GitHub, quy trình nhánh và Pull Request ở mục 3. |
| Mã hóa ký tự | UTF-8 toàn bộ (file nguồn, giao diện, xuất PDF/CSV). Font giao diện hỗ trợ tiếng Việt. |

## 2.1. Kiến trúc phân tầng

Luồng gọi một chiều: UI → Service → DAO → DB. Cấm UI gọi trực tiếp DAO hoặc viết SQL.

| Tầng | Việc được làm | Việc bị cấm |
| --- | --- | --- |
| model | Lớp dữ liệu thuần, getter/setter, kiểm tra bất biến trong setter, enum trạng thái | Không chứa SQL hay mã Swing |
| dao | Mỗi bảng một DAO, chỉ CRUD và truy vấn. Dùng PreparedStatement và try-with-resources. Ném DataAccessException (unchecked) | Không chứa luật nghiệp vụ, không hiện hộp thoại |
| service | Luật nghiệp vụ, giải thuật, quản lý transaction, kiểm tra trước khi ghi. Ném BusinessException (có thông điệp tiếng Việt) | Không import javax.swing |
| ui | Màn hình, nhập liệu, hiển thị, gọi Service trong SwingWorker | Không SQL, không logic nghiệp vụ, không gọi DAO |

## 2.2. Cấu trúc package và quyền sở hữu

com.gym

├─ core/            (TV1)  DBConnection, Config, BaseDao<T,ID>, ErrorTranslator, Validator, DateTimeUtils

│   ├─ model/       (TV1)  17 lớp model + enum

│   ├─ dao/         (TV1)  17 DAO cơ bản (CRUD, findById, findAll)

│   └─ ui/          (TV1)  UiKit: DataTable, FormPanel, Dialogs, DatePickers, Theme, Toast, LoadingOverlay

├─ app/             (TV1)  Main, LoginFrame, MainFrame, AppModule, ModuleRegistry, Session (người dùng hiện tại)

├─ dashboard/       (TV1)  Dashboard và báo cáo

├─ member/          (TV2)  service + ui của module Hội viên

├─ billing/         (TV3)  service + ui của module Gói tập & Thanh toán

├─ facility/        (TV4)  service + ui của module Nhân sự & Cơ sở vật chất

└─ scheduling/      (TV5)  service + ui của module Lịch tập

db/                  Các file .sql của nhóm (01–07, 08_demo_data.sql); db/dev/<module>_dev.sql là dữ liệu thử riêng

docs/                CORE_GUIDE.md, test case, ảnh chụp màn hình cho báo cáo

## 2.3. Mô hình lớp (OOP) bắt buộc thể hiện

| Nội dung | Cách thực hiện trong Java |
| --- | --- |
| Kế thừa theo sơ đồ EER | abstract Visitor → Member, DailyPassTicket; abstract Staff → Trainer, Receptionist (Manager là Staff với Role = Manager); abstract Session → ClassSession, PtSession |
| Đa hình | Phương thức trừu tượng như getDisplayName(), getRoleName(), getSessionTitle() được ghi đè ở lớp con. Danh sách trên giao diện dùng kiểu cha, hiển thị theo kiểu con |
| Interface | AppModule (mỗi module một lớp, khai báo tên, biểu tượng, quyền, panel chính); Searchable<T> (tìm kiếm có phân trang); Validatable |
| Generic | BaseDao<T, ID> và PageResult<T> dùng chung cho 17 DAO |
| Enum | MembershipStatus, BillingStatus, BookingStatus, AttendanceStatus, EquipmentStatus, StaffRole, ShiftType, SessionType. Mỗi enum có nhãn tiếng Việt và màu hiển thị |
| Ngoại lệ phân tầng | DataAccessException (tầng DAO) → BusinessException (tầng Service) → hiển thị qua Dialogs.showError(Throwable) duy nhất, có ErrorTranslator dịch mã lỗi SQL |
| Đóng gói | Thuộc tính private, đối tượng hợp lệ ngay khi được tạo, danh sách trả về là bản không sửa được (unmodifiable) |

# 3. Quy trình Git: làm độc lập, không đụng nhau

Trả lời câu hỏi "làm xong gửi anh em tải nhánh main về làm tiếp phải không?" Đúng, nhưng cần làm theo từng bước dưới đây: TV1 đẩy khung ứng dụng (v0.1) lên main trước để mọi người bắt đầu ngay từ ngày 13/10, sau đó mới hoàn thiện Core (v0.2). Không ai phải chờ TV1 làm xong mọi thứ.

### Các bước thiết lập (một lần)

- TV1 tạo repo GitHub, mời 4 thành viên quyền Write. Bật branch protection cho main: bắt buộc Pull Request, cần 1 phê duyệt (của TV1), cấm force push.

- TV1 đẩy v0.1 (13/10): project Maven chạy được, DBConnection, cấu hình, các interface (AppModule, BaseDao), MainFrame có sẵn 4 module rỗng (stub) của TV2–TV5, README, .gitignore, config.example.properties.

- Mọi người: git clone, sao chép config.example.properties thành config.local.properties, sửa tên server SQL Server của máy mình, chạy mvn verify. Chạy 4 file SQL theo README để có DB riêng trên máy.

- Mỗi người tạo nhánh từ main: git checkout -b feature/<module>. Không ai commit trực tiếp vào main.

- TV1 đẩy v0.2 (tối Thứ Sáu 16/10) gồm đủ Core. Mọi người chạy git fetch rồi git merge origin/main vào nhánh của mình để lấy bản mới (không rebase nhánh đã đẩy lên chung).

### Quy tắc hằng ngày

| Quy tắc | Chi tiết |
| --- | --- |
| Chỉ sửa package của mình | TV2 chỉ sửa member/, TV3 chỉ sửa billing/, TV4 chỉ sửa facility/, TV5 chỉ sửa scheduling/. Package core/, app/, dashboard/, pom.xml, db/0x_*.sql thuộc TV1. |
| Cần Core thay đổi? | Mở Issue gắn nhãn "core-request" mô tả cần gì. TV1 xử lý trong vòng 24 giờ và tag lại. Trong lúc chờ, tự viết tạm lớp tiện ích trong package của mình, đừng sửa Core. |
| Cần dùng dữ liệu của module khác? | Chỉ đọc qua DAO của Core (ví dụ TV5 đọc danh sách hội viên bằng MemberDao.search). Không gọi Service của module khác để tránh phụ thuộc chéo. |
| Đăng ký module | TV1 đã tạo sẵn lớp stub (MemberModule, BillingModule, FacilityModule, SchedulingModule) và đã đăng ký trong MainFrame. Chủ module chỉ việc điền nội dung bên trong, không cần sửa MainFrame. |
| Cấm đổi cấu trúc DB | Cần thêm cột hoặc chỉ mục? Mở Issue "db-request". TV1 duyệt, viết file migration, cập nhật báo cáo CSDL rồi thông báo cả nhóm. |
| Dữ liệu thử riêng | Mỗi người có thể viết db/dev/<module>_dev.sql để thêm dữ liệu thử cho riêng mình. Không sửa file dữ liệu mẫu chung. |
| Pull Request | Nhỏ và thường xuyên (tối thiểu 2 PR mỗi tuần, mỗi PR không quá khoảng 400 dòng nếu có thể). Tên commit theo mẫu: feat(member): thêm form hội viên. Mô tả PR có ảnh chụp màn hình và danh sách đã tự test. |
| Điều kiện được merge | mvn verify không lỗi và không cảnh báo, PR tự kiểm tra theo checklist ở mục 8, TV1 duyệt trong vòng 24 giờ. PR chưa đạt sẽ được trả lại kèm ghi chú cụ thể. |
| Tag phát hành | v0.1 (13/10), v0.2 (16/10), v0.5 (25/10), v0.8 (01/11), v1.0 (06/11). Sau v1.0 chỉ nhận PR sửa lỗi. |
| Liên lạc | Họp 5 phút mỗi sáng trong nhóm chat (làm gì hôm nay, đang vướng gì). Họp trực tiếp thứ Hai (kế hoạch tuần) và thứ Sáu (demo module cho nhau xem). |

# 4. Chuẩn trải nghiệm "người dùng khờ nhất cũng dùng được"

Đây là tiêu chí chấm của cả nhóm. Mọi màn hình phải đạt các mục sau trước khi được merge. TV1 cung cấp sẵn thành phần dùng chung để các mục này không tốn công.

| Mã | Yêu cầu | Ví dụ cụ thể |
| --- | --- | --- |
| UX-01 | Ngôn ngữ tiếng Việt có dấu, câu ngắn, không dùng thuật ngữ kỹ thuật | "Phòng này đã có lớp Yoga từ 07:00 đến 08:00" thay vì "Room Schedule Conflict" |
| UX-02 | Không bắt người dùng gõ mã (ID). Mọi khóa ngoại chọn bằng hộp tìm kiếm có gợi ý | Chọn hội viên bằng cách gõ tên hoặc số điện thoại, thấy ngay ảnh và gói đang dùng |
| UX-03 | Mọi ô nhập có nhãn, ví dụ mẫu, dấu * cho ô bắt buộc, tooltip giải thích | Ô số điện thoại ghi sẵn gợi ý "VD: 0912345678" |
| UX-04 | Kiểm tra ngay khi nhập: viền đỏ và dòng thông báo ngay dưới ô sai, không đợi bấm Lưu mới báo | "Số điện thoại phải gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng 0" |
| UX-05 | Nút bấm chỉ bật khi hợp lệ, nếu tắt phải có lý do hiển thị cạnh nút | Nút "Mua gói" tắt kèm dòng "Hội viên chưa có ảnh, vui lòng thêm ảnh trước" |
| UX-06 | Hành động nguy hiểm (xóa, hủy) luôn hỏi xác nhận, nói rõ hệ quả. Ưu tiên "Hủy" (đổi trạng thái) hơn "Xóa" | "Xóa lớp này sẽ xóa luôn 12 đăng ký. Bạn chắc chắn?" |
| UX-07 | Thành công thì có thông báo ngắn tự tắt (toast) ở góc màn hình; thất bại thì hộp thoại nêu rõ nguyên nhân và cách khắc phục | "Đã lưu hội viên Nguyễn Văn An" |
| UX-08 | Không bao giờ hiện lỗi SQL, stack trace hay chữ tiếng Anh của hệ thống. Mọi lỗi đi qua ErrorTranslator | Lỗi 2627 hiện "Số điện thoại này đã có người dùng" |
| UX-09 | Tác vụ chạy DB đều trong SwingWorker, có chỉ báo "Đang tải…", giao diện không bao giờ đứng | Mở danh sách 2.000 hội viên vẫn kéo cuộn mượt |
| UX-10 | Bảng dữ liệu: sắp xếp theo cột, lọc nhanh, phân trang phía server (50 dòng/trang), hiển thị tổng số dòng, trạng thái có màu và chữ | Gói sắp hết hạn tô vàng, hết hạn tô đỏ (không chỉ dựa vào màu) |
| UX-11 | Trạng thái rỗng thân thiện: khi chưa có dữ liệu, hiện hướng dẫn và nút hành động chính | "Chưa có lớp nào trong tuần này. Bấm [+ Tạo lớp] để bắt đầu" |
| UX-12 | Thao tác bằng bàn phím: Tab đúng thứ tự, Enter = nút chính, Esc = đóng, Ctrl+F = tìm kiếm, Ctrl+N = thêm mới | Nhập hội viên mới không cần chạm chuột |
| UX-13 | Việc nhiều bước dùng wizard có thanh tiến trình và nút Quay lại; luôn thấy tóm tắt lựa chọn | Bán gói: Chọn hội viên → Chọn gói → Xác nhận & thanh toán |
| UX-14 | Giao diện nhất quán: cùng một theme, font, khoảng cách, vị trí nút (Lưu bên phải, Hủy bên trái), cùng biểu tượng cho cùng hành động | Dùng UiKit của TV1, không tự vẽ kiểu riêng |
| UX-15 | Thay đổi kích thước cửa sổ vẫn dùng được (tối thiểu 1280×720), không bị cắt chữ, không chồng lấn | Kiểm tra ở 1366×768 và 1920×1080 |
| UX-16 | Phần mềm chống thao tác sai: bấm hai lần liên tiếp không tạo hai bản ghi; đóng form chưa lưu thì hỏi lại | Nút Lưu tắt trong lúc đang lưu |
| UX-17 | Mỗi màn hình có nút "?" mở hướng dẫn ngắn 3–5 dòng | Giúp người mới hiểu mục đích màn hình |

# 5. Ràng buộc nghiệp vụ và giải thuật bắt buộc

Nguyên tắc: ứng dụng kiểm tra trước để báo lỗi sớm và gợi ý cách sửa; trigger/ràng buộc DB là chốt chặn cuối và phải luôn được giữ nguyên. Hai tầng phải cho cùng một kết luận. Khi test, mỗi luật phải thử cả trường hợp đúng và trường hợp sai (xem file 05_trigger_tests.sql làm mẫu).

## 5.1. Luật dữ liệu đã có trong DB (ứng dụng phải phản chiếu)

| Mã luật | Nội dung | Ứng dụng xử lý thế nào | Mã lỗi DB | Chủ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-MEM-01 | Một khách là hội viên hoặc vé ngày, không được cả hai | Ẩn lựa chọn không hợp lệ; chức năng "Nâng cấp vé ngày thành hội viên" làm trong một transaction | 50001, 50002 | TV2 |
| BR-MEM-03 | Hội viên phải có ảnh mới được mua gói, đăng ký lớp, đặt PT | Nút liên quan bị tắt kèm lý do + đường dẫn "Thêm ảnh ngay" | 50003–50005 | TV2, TV3, TV5 |
| BR-MEM-07 | Hóa đơn gắn với gói phải cùng chủ gói | Hóa đơn tạo tự động từ gói đã chọn, không cho sửa chủ | 50006 | TV3 |
| BR-MEM-08 | Không xóa khách đã có gói/hóa đơn/đăng ký | Kiểm tra bản ghi liên quan trước, hiện danh sách các bản ghi đang chặn | 547 | TV2 |
| BR-MEM-10 | Mỗi hội viên tối đa một gói trạng thái Active | Bán gói/gia hạn xử lý đúng thứ tự trong một transaction (xem ALG-04) | 2601 | TV3 |
| BR-SCH-01 | Nhân viên là Trainer hoặc Receptionist, không cả hai; Role phải khớp bảng con | Chọn vai trò xong mới hiện trường riêng của vai trò; không cho đổi vai trò khi đã có bản ghi con | 50007, 50008, 50026–50028 | TV4 |
| BR-SCH-02 | Sức chứa lớp không vượt sức chứa phòng; không đăng ký quá sĩ số | Ô sĩ số bị chặn tối đa bằng sức chứa phòng; hiện "còn X chỗ"; hết chỗ thì tắt nút | 50009–50012 | TV5, TV4 |
| BR-SCH-03/04 | Không trùng lịch phòng, không trùng lịch huấn luyện viên | Kiểm tra bằng ALG-01, gợi ý giờ trống bằng ALG-02 | 50013–50016 | TV5 |
| BR-SCH-05 | Chỉ hội viên có gói Active còn hạn (hôm nay nằm giữa Start và End) mới đăng ký lớp | Chỉ liệt kê hội viên hợp lệ; hội viên không hợp lệ hiện lý do (hết hạn, đã hủy, chưa có gói) | 50017 | TV5 |
| BR-SCH-06 | Mỗi session là Class hoặc PT, không đổi loại sau khi đã tạo | Chọn loại ở bước đầu của wizard; khi sửa, ô loại bị khóa | 50018–50020 | TV5 |
| BR-SCH-07, BR-FAC-06 | Chỉ đặt thiết bị đang Active | Danh sách thiết bị khả dụng lọc sẵn theo trạng thái | 50021 | TV5, TV4 |
| BR-SCH-08 | Giờ đặt thiết bị nằm trong giờ session; một máy không bị đặt trùng giờ | Danh sách chỉ hiện thiết bị rảnh trong khung giờ session (ALG-01 áp dụng cho thiết bị) | 50023–50025, 50029 | TV5 |
| BR-FAC-03 | Log_no của mỗi thiết bị không trùng (khóa kép) | Tự sinh Log_no = lớn nhất + 1 trong transaction có khóa | 2627 | TV4 |
| BR-FAC-05 | Người ký phiếu bảo trì phải là Receptionist hoặc Manager | Hộp chọn người ký chỉ liệt kê đúng hai vai trò đó | 50022 | TV4 |
| CHECK khác | Giá/lương/chi phí/sức chứa hợp lệ; ngày kết thúc sau ngày bắt đầu; SĐT và email không trùng | Kiểm tra trong Validator ở Core, dùng chung toàn nhóm | 547, 2627 | Tất cả |

## 5.2. Giải thuật và quy tắc bổ sung do ứng dụng quản lý

Các mục dưới đây không nằm trong trigger nên ứng dụng chịu trách nhiệm hoàn toàn. Cần ghi vào báo cáo như các quyết định thiết kế của phần mềm.

### ALG-01. Phát hiện chồng lấn thời gian (TV5, dùng chung cho phòng, huấn luyện viên, thiết bị)

- Hai khoảng [S1, E1) và [S2, E2) chồng lấn khi và chỉ khi S1 < E2 và S2 < E1. Hai khoảng chỉ chạm đầu (E1 = S2) là hợp lệ.

- Bỏ qua chính session đang sửa (so sánh theo Session_ID) và bỏ qua session PT có trạng thái Cancelled.

- Cài đặt thành hàm thuần tuý overlaps(s1, e1, s2, e2) có unit test tối thiểu 8 ca (chồng hoàn toàn, chồng một phần, chạm đầu, nằm trong, cách xa, trùng đúng, trước, sau).

- Khi báo lỗi phải nêu cụ thể session đang chiếm chỗ (tên, giờ) lấy từ truy vấn, không chỉ nói "trùng lịch".

- Truy vấn kiểm tra và lệnh ghi cùng nằm trong một transaction; kiểm tra dùng gợi ý khóa (UPDLOCK, HOLDLOCK) trên khoảng cần kiểm tra để hai lễ tân đặt cùng lúc không lọt lưới; nếu vẫn bị trigger chặn thì hiển thị thông báo và nạp lại lịch.

### ALG-02. Gợi ý khung giờ trống (TV5)

- Đầu vào: phòng hoặc huấn luyện viên, ngày, thời lượng. Giờ mở cửa 06:00–22:00, bước 15 phút.

- Các bước: (1) lấy các session bận trong ngày, (2) sắp xếp theo giờ bắt đầu, (3) gộp các khoảng chồng/chạm nhau, (4) lấy các khoảng trống giữa chúng, (5) lọc khoảng trống đủ thời lượng. Độ phức tạp O(n log n).

- Hiển thị thành các nút giờ để bấm chọn; nếu cần cả phòng lẫn huấn luyện viên thì lấy giao của hai danh sách khoảng trống.

### ALG-03. Sĩ số lớp và chỗ còn lại (TV5)

- Chỗ đã giữ = số đăng ký có trạng thái khác Cancelled (Confirmed và Attended đều giữ chỗ). Chỗ còn lại = Max_Capacity − chỗ đã giữ.

- Đăng ký mới và việc đổi Cancelled → Confirmed đều phải kiểm tra lại chỗ. Khóa dòng lớp (UPDLOCK) khi đếm để tránh hai người giành chỗ cuối cùng.

- Không được hạ Max_Capacity của lớp xuống thấp hơn số chỗ đã giữ.

### ALG-04. Tính ngày, bán gói, gia hạn, tự hết hạn (TV3)

- Ngày kết thúc = ngày bắt đầu cộng số tháng của gói bằng LocalDate.plusMonths (tự xử lý cuối tháng, ví dụ 31/01 + 1 tháng = 28/02). Luôn đảm bảo End_Date > Start_Date.

- Bán gói mới: kiểm tra có ảnh; kiểm tra chưa có gói Active còn hạn; tạo MEMBERSHIP (Active) và BILLING_LOG (Pending, hạn thanh toán = hôm nay + 7 ngày) trong một transaction.

- Gia hạn khi gói cũ còn hạn: transaction gồm (1) chuyển gói cũ sang Expired, (2) tạo gói mới Active với Start = hôm nay, End = (ngày kết thúc cũ hoặc hôm nay, lấy ngày lớn hơn) cộng số tháng gói mới, để không mất những ngày chưa dùng. Thứ tự này bắt buộc vì chỉ mục BR-MEM-10 cấm hai gói Active cùng lúc. Ghi quyết định này vào báo cáo.

- Hủy gói: đổi sang Cancelled sau khi xác nhận; các đăng ký lớp tương lai của hội viên đó được liệt kê để lễ tân xử lý.

- Tự động hết hạn: khi mở ứng dụng và mỗi 60 phút, chạy một lệnh UPDATE chuyển các gói Active có End_Date < hôm nay sang Expired.

- Cảnh báo: còn ≤ 7 ngày tô vàng, ≤ 0 ngày tô đỏ; có màn hình "Sắp hết hạn trong 7/30 ngày" kèm số điện thoại để liên hệ.

### ALG-05. Hóa đơn và thanh toán (TV3)

- Chuyển trạng thái hợp lệ: Pending → Paid, Pending → Failed, Failed → Pending (thử lại). Paid là trạng thái cuối, không sửa tiền hay ngày sau khi đã Paid (muốn sửa phải có thao tác "hoàn tiền" riêng ghi chú rõ).

- Paid yêu cầu có Payment_Date (≤ hiện tại) và Amount_Paid đúng bằng giá gói (không hỗ trợ trả góp). Pending/Failed thì Amount_Paid = 0.

- Hạn thanh toán (Due_Date) không sớm hơn ngày lập hóa đơn. Hóa đơn vé ngày: Membership_ID để trống, số tiền = Daily_Rate.

- Số tiền dùng kiểu BigDecimal (không dùng double), làm tròn 2 chữ số, hiển thị có phân tách hàng nghìn.

- Xuất hóa đơn PDF có đủ: mã hóa đơn, tên khách, gói, ngày, số tiền, trạng thái.

### ALG-06. Ảnh hội viên và dữ liệu nhập (TV2, Validator của TV1)

- Ảnh: chỉ nhận JPG/PNG, tối đa 2 MB trước khi xử lý; tự thu nhỏ về tối đa 400×500 điểm ảnh, lưu JPEG vào cột VARBINARY. Hiển thị ảnh thay thế khi chưa có.

- Số điện thoại: đúng 10 chữ số, bắt đầu bằng 0, không trùng (kiểm tra trước khi lưu, không đợi lỗi 2627). Email theo mẫu thông dụng, không trùng. Ngày sinh không ở tương lai và tuổi tối thiểu 12.

- Họ tên: bỏ khoảng trắng thừa, chuẩn hóa viết hoa chữ cái đầu, không chứa chữ số. Mọi chuỗi đều cắt khoảng trắng đầu/cuối và giới hạn độ dài đúng bằng độ dài cột.

- Nâng cấp vé ngày thành hội viên: transaction (xóa dòng DAILY_PASS_TICKET, tạo dòng MEMBER cùng Visitor_ID); hóa đơn cũ của khách được giữ nguyên vì chúng trỏ tới VISITOR.

### ALG-07. Nhân sự, phòng, thiết bị, bảo trì (TV4)

- Tạo nhân sự là một transaction hai bước (STAFF rồi TRAINER hoặc RECEPTIONIST). Manager không có bản ghi con. Lương > 0, ngày vào làm không ở tương lai.

- Không xóa nhân sự đang có session hoặc phiếu bảo trì; hiện danh sách bản ghi đang chặn và gợi ý giữ lại.

- Không hạ sức chứa phòng xuống thấp hơn Max_Capacity của lớp đang xếp trong phòng; khi xóa phòng, thiết bị trong phòng sẽ chuyển về "chưa gán phòng" (ON DELETE SET NULL), cần cảnh báo trước.

- Phiếu bảo trì: Log_no tự sinh; chi phí ≥ 0; ngày bảo trì không ở tương lai; khi tạo phiếu hỏi có chuyển thiết bị sang Under Maintenance không.

- Khi đổi thiết bị sang Under Maintenance hoặc Broken: liệt kê các lịch đặt thiết bị trong tương lai bị ảnh hưởng để người dùng xử lý (trigger chỉ chặn đặt mới, không tự gỡ đặt cũ).

- Ngày mua thiết bị không ở tương lai. Không xóa thiết bị đã có lịch sử bảo trì hoặc lịch đặt (chỉ cho chuyển trạng thái).

### ALG-08. Tạo session và vòng đời đặt chỗ (TV5)

- Tạo session là một transaction duy nhất: SESSION → CLASS hoặc PT_BOOKING → các dòng SESSION_EQUIPMENT_USAGE. Một bước lỗi thì hủy toàn bộ.

- Quy tắc của ứng dụng: giờ bắt đầu từ 06:00, kết thúc muộn nhất 22:00, cùng một ngày, thời lượng 30–180 phút, bước 15 phút; session mới phải bắt đầu sau hiện tại.

- Vòng đời đăng ký lớp: Confirmed → Attended (chỉ từ giờ bắt đầu lớp trở đi), Confirmed → Cancelled; Attended là trạng thái cuối. Vòng đời PT: Scheduled → Completed (chỉ từ giờ bắt đầu) hoặc Cancelled; Cancelled → Scheduled phải kiểm tra lại phòng, huấn luyện viên, thiết bị (trigger 50015, 50016, 50029).

- Xóa session: cấm với session đã diễn ra. Với lớp đã có đăng ký, cảnh báo rõ số đăng ký sẽ bị xóa kèm (khóa ngoại CASCADE) hoặc ưu tiên chặn xóa và hướng dẫn hủy từng đăng ký.

- Di chuyển/sửa session phải chạy lại toàn bộ kiểm tra phòng, huấn luyện viên, thiết bị, sức chứa.

- Lịch tuần: lưới 7 cột (ngày) × giờ, mỗi ô màu theo loại, bấm vào ô mở chi tiết; nạp dữ liệu theo tuần bằng một truy vấn có chỉ mục IX_SESSION_Room_Time/IX_SESSION_Trainer_Time.

### ALG-09. Dashboard và báo cáo (TV1)

- 8 chỉ số bắt buộc: (1) doanh thu theo tháng (hóa đơn Paid, theo Payment_Date), (2) số hội viên đang hoạt động, (3) gói sắp hết hạn 7/30 ngày, (4) tỉ lệ lấp đầy các lớp trong tuần, (5) top huấn luyện viên theo số session, (6) lớp đông nhất, (7) thiết bị theo trạng thái, (8) chi phí bảo trì theo tháng.

- Mỗi chỉ số là một truy vấn tổng hợp (GROUP BY) viết riêng, có unit test với dữ liệu mẫu có kết quả đã biết. Có lọc theo khoảng thời gian.

- Xuất PDF và CSV (UTF-8 có BOM để Excel đọc đúng tiếng Việt). Truy vấn nặng chạy trong SwingWorker và hiển thị tiến trình.

## 5.3. Xác thực và phân quyền

Thiết kế DB không có bảng tài khoản. Quyết định của nhóm: đăng nhập bằng số điện thoại nhân viên (STAFF.Phone) và một mật khẩu; vai trò lấy từ STAFF.Role. Mật khẩu mặc định lưu dạng băm SHA-256 kèm muối trong config.local.properties và đổi được. Nhóm ghi rõ trong báo cáo đây là hạn chế có chủ đích do phạm vi cơ sở dữ liệu đã chốt, hướng mở rộng là thêm bảng ACCOUNT. TV1 chịu trách nhiệm phần này.

| Chức năng | Manager | Receptionist | Trainer |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard & báo cáo | Toàn bộ | Xem số liệu cơ bản | Không |
| Hội viên, vé ngày | Toàn quyền | Thêm, sửa, xem (không xóa) | Xem hội viên trong lịch của mình |
| Gói tập & hóa đơn | Toàn quyền, quản lý bảng giá | Bán, gia hạn, thu tiền | Không |
| Nhân sự | Toàn quyền | Không | Chỉ xem hồ sơ của mình |
| Phòng & thiết bị | Toàn quyền | Xem; ghi phiếu bảo trì | Xem |
| Lịch tập (lớp, PT) | Toàn quyền | Tạo, sửa, đăng ký, hủy | Xem lịch của mình; đánh dấu hoàn thành, điểm danh |

Quyền kiểm tra ở cả hai nơi: menu ẩn mục không có quyền (UI) và Service từ chối khi vai trò không hợp lệ (đề phòng gọi sai).

## 5.4. Ràng buộc kỹ thuật bắt buộc (mã nguồn)

| Mã | Quy định | Cách kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| TECH-01 | Mọi câu SQL dùng PreparedStatement có tham số. Cấm nối chuỗi từ dữ liệu người dùng (chống SQL Injection) | Reviewer tìm "+" trong chuỗi SQL; PR bị trả nếu có |
| TECH-02 | Tài nguyên (Connection, Statement, ResultSet) luôn dùng try-with-resources | Review |
| TECH-03 | Mọi thao tác DB chạy ngoài Event Dispatch Thread (SwingWorker); mọi thay đổi giao diện chạy trên EDT | Thử bằng cách làm chậm DB, giao diện vẫn phản hồi |
| TECH-04 | Thao tác nhiều bước nằm trong transaction (setAutoCommit(false), commit/rollback rõ ràng). Nhớ rằng trigger tự ROLLBACK cả transaction rồi mới ném lỗi, nên bắt SQLException, bọc rollback trong try/catch riêng, đừng che lỗi gốc | Test với các ca bị trigger chặn ở giữa quy trình |
| TECH-05 | Phân trang phía server (OFFSET … FETCH) cho mọi danh sách có thể lớn; tìm kiếm dùng LIKE có tham số | Chạy thử với dữ liệu script 06 (hơn 38.000 dòng): mở màn hình dưới 1 giây |
| TECH-06 | Không để mật khẩu/chuỗi kết nối trong mã nguồn hay Git. .gitignore chứa config.local.properties và thư mục logs/ | Kiểm tra lịch sử commit trước khi nộp |
| TECH-07 | Ghi log lỗi ra file logs/app.log (java.util.logging), không ghi dữ liệu cá nhân (SĐT, email) | Review |
| TECH-08 | Quy ước đặt tên: lớp PascalCase, phương thức/biến camelCase, hằng UPPER_SNAKE_CASE; mỗi phương thức không quá 40 dòng; mỗi lớp chỉ một trách nhiệm; Javadoc cho mọi phương thức public của Service và DAO | Review |
| TECH-09 | Không có chuỗi chữ cứng lặp lại: thông báo và nhãn đặt trong lớp hằng/ file messages | Review |
| TECH-10 | Xử lý null an toàn (Optional khi tìm không thấy), không bắt Exception chung rồi bỏ qua, không dùng printStackTrace | Review |
| TECH-11 | Biên dịch không cảnh báo (mvn verify sạch). Độ bao phủ unit test tầng Service tối thiểu 60 phần trăm cho phần có giải thuật | mvn verify + báo cáo coverage |
| TECH-12 | Ứng dụng đóng gói chạy bằng một file JAR (maven-shade) và file run.bat; khởi động lần đầu có màn hình kiểm tra kết nối DB và báo lỗi dễ hiểu nếu không kết nối được | TV1 thử trên máy sạch |

# 6. Phân công chi tiết theo từng người và từng tuần

Mỗi bảng dưới đây gồm: phạm vi chức năng cần hoàn thành, rồi nhiệm vụ từng tuần. Cột bên phải là tiêu chí xong: không đạt thì chưa tính là hoàn thành. Ngày trong ngoặc là hạn cuối của đầu việc.

Khối lượng được chia cân bằng: TV1 gánh Core nhưng không có module nghiệp vụ nặng; TV5 có nghiệp vụ phức tạp nhất nên đã giao sẵn cho TV1 viết ErrorTranslator và hàm tiện ích thời gian dùng chung, đồng thời TV4 hỗ trợ phần chọn thiết bị khả dụng.

## 6.1. TV1 – Nhóm trưởng: Core, khung ứng dụng, Dashboard, tích hợp

Phạm vi chức năng phải hoàn thành:

- Core dùng chung: kết nối DB, cấu hình, 17 model + 17 DAO, ErrorTranslator, Validator, tiện ích ngày giờ, bộ UiKit (bảng dữ liệu phân trang, form, hộp thoại, chọn ngày giờ, toast, loading, theme).

- Khung ứng dụng: màn hình đăng nhập, cửa sổ chính có thanh menu bên trái theo quyền, thanh trạng thái, đăng xuất, trang chủ "Việc cần làm hôm nay".

- Dashboard 8 chỉ số, lọc theo thời gian, xuất PDF/CSV.

- Quản lý repo, duyệt PR, phát hành bản, tích hợp cuối, dữ liệu demo 08_demo_data.sql, README, đóng gói JAR, ghép báo cáo PDF.

| Tuần | Công việc chi tiết | Bàn giao và tiêu chí xong |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 12–18/10 | - T2 12/10: tạo repo, branch protection, mời thành viên; tạo project Maven, cấu trúc package, .gitignore, config.example.properties, README cài đặt. - T3 13/10: DBConnection (đọc config, kiểm tra kết nối), AppModule, BaseDao<T,ID>, 4 lớp module stub đã đăng ký vào MainFrame, Theme FlatLaf. Đẩy v0.1 lên main trước tối 13/10. - T4–T5 14–15/10: 17 lớp model (abstract Visitor/Staff/Session và các lớp con, enum), DataAccessException, BusinessException, ErrorTranslator (bảng mã 50001–50029, 2601, 2627, 547). - T5–T6 15–16/10: 17 DAO (CRUD, findById, findAll, phân trang), Validator, DateTimeUtils, UiKit v1 (DataTable, FormPanel, Dialogs, Toast). LoginFrame + MainFrame phân quyền theo vai trò. - T6 16/10: góp ý wireframe + test case của 4 bạn (nộp T5 15/10, 20:00). Tối T6 viết docs/CORE_GUIDE.md (ví dụ dùng từng thành phần) và đẩy v0.2. - T7 17/10: xem Draft PR của mọi người, góp ý sớm. CN 18/10: duyệt PR chính thức (hạn 12:00 trưa), trả góp ý trước 18:00; họp tối chốt kế hoạch tuần 2. | - v0.1 trên main: ai cũng clone về chạy được mvn verify và thấy cửa sổ chính với 4 module rỗng. - v0.2: mọi DAO đọc/ghi được dữ liệu mẫu; có test cho ErrorTranslator và Validator. - CORE_GUIDE.md đủ để người khác dùng không cần hỏi. |
| Tuần 2 19–25/10 | - T2–T3: xử lý yêu cầu "core-request" từ nhóm (hạn 24 giờ), sửa lỗi Core. Duyệt PR hằng ngày. - T3–T6: Dashboard v1: 4 thẻ số liệu (hội viên đang hoạt động, doanh thu tháng này, gói sắp hết hạn, lớp hôm nay) + 2 biểu đồ (doanh thu theo tháng, thiết bị theo trạng thái). - T5: hoàn thiện trang chủ "Việc cần làm hôm nay" (gói sắp hết hạn, lớp hôm nay, thiết bị hỏng) lấy dữ liệu qua DAO. - T7–CN: tích hợp nhánh của 4 người, kiểm tra menu và phân quyền, tag v0.5 (25/10). Viết 08_demo_data.sql với ngày tính theo GETDATE(). | - Dashboard v1 chạy với dữ liệu mẫu. - v0.5: cả 4 module mở được từ menu, mỗi module có ít nhất màn hình danh sách thật. - Không PR nào chờ duyệt quá 24 giờ. |
| Tuần 3 26/10–01/11 | - T2–T4: hoàn thiện Dashboard đủ 8 chỉ số, lọc theo thời gian, xuất PDF/CSV (UTF-8 BOM). - T4–T5: kiểm tra bảo mật và chất lượng: rà soát TECH-01…TECH-11 trên toàn bộ mã; sửa các chỗ vi phạm cùng chủ module. - T5–T6: unit test cho 8 truy vấn dashboard, Validator, ErrorTranslator, DateTimeUtils. Tìm kiếm nhanh toàn cục (Ctrl+K): gõ tên hoặc SĐT, nhảy tới hội viên/nhân viên. - T7: đóng gói JAR + run.bat, thử trên máy sạch. Tag v0.8 (01/11). | - Dashboard đủ 8 chỉ số, số liệu khớp truy vấn kiểm chứng tay. - v0.8: mọi chức năng trong phạm vi đã có (có thể còn lỗi vặt). - Báo cáo rà soát code gửi từng chủ module. |
| Tuần 4 02–08/11 | - T2–T3: chạy toàn bộ kịch bản demo từ đầu đến cuối trên máy sạch; ghi lỗi vào GitHub Issues, phân cho chủ module. - T3–T4: thử với dữ liệu lớn (script 06): đo thời gian mở từng màn hình, yêu cầu tối ưu nếu trên 1 giây. - T4–T5: kiểm thử chấp nhận với người ngoài nhóm (UAT, xem mục 8.3). Tổng hợp phản hồi, ưu tiên sửa. - T6 06/11: đóng băng tính năng, tag v1.0. Viết chương 1–3 báo cáo (giới thiệu, kiến trúc, quy trình), trang phân công, link GitHub. - T7–CN: dự phòng sửa lỗi; chuẩn bị file JAR và dữ liệu demo cho buổi trình bày. | - 0 lỗi mức nghiêm trọng, ≤ 5 lỗi nhỏ còn mở. - Kịch bản demo 15 phút chạy trơn tru 2 lần liên tiếp. - v1.0 trên main và có file JAR chạy được. |
| Tuần 5 09–15/11 | - Ghép báo cáo PDF của 5 người (mục 9), thống nhất định dạng, mục lục, hình ảnh. Chỉ nhận PR sửa lỗi nghiêm trọng. - Dẫn buổi tập thuyết trình 2 lần có bấm giờ; kiểm tra link GitHub mở được, README đúng. | - Báo cáo PDF hoàn chỉnh, đã đọc soát lỗi chính tả. - Nộp đúng hạn. |

## 6.2. TV2 – Module Hội viên (Visitor, Member, Daily Pass)

Phạm vi chức năng phải hoàn thành:

- Danh sách khách: tìm theo tên/SĐT/email, lọc Hội viên hoặc Vé ngày, phân trang, xem nhanh ảnh.

- Thêm/sửa hội viên với ảnh (chọn file, kéo thả, xem trước, cắt và thu nhỏ tự động).

- Bán vé ngày: tạo khách, vé ngày và hóa đơn trong một lần bấm.

- Hồ sơ hội viên có các tab: Thông tin, Lịch sử gói, Lớp đã đăng ký, Lịch PT, Hóa đơn (chỉ đọc, lấy từ DAO của Core).

- Nâng cấp vé ngày thành hội viên; xóa khách theo đúng luật BR-MEM-08; phát hiện trùng SĐT/email ngay khi nhập.

- Xuất danh sách CSV; in thẻ hội viên PDF có ảnh (nếu kịp).

| Tuần | Công việc chi tiết | Bàn giao và tiêu chí xong |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 12–18/10 | - T2–T3 12–13/10: đọc báo cáo CSDL phần Member & Billing; vẽ wireframe 4 màn hình (danh sách, form, hồ sơ, bán vé ngày) trên giấy hoặc Figma; viết 15 test case đầu tiên. Nộp trước T5 15/10, 20:00. - T4–T5 14–15/10 (sau v0.1): tạo nhánh feature/member; viết MemberQueries (tìm kiếm có phân trang, kiểm tra trùng SĐT/email) bằng PreparedStatement. - T6–T7 16–17/10 (dùng v0.2 từ tối 16/10): MemberService (tìm, tạo, sửa) dùng DAO Core; PhotoUtils (kiểm tra định dạng/dung lượng, thu nhỏ). - T7 17/10: mở Draft PR. CN 18/10 trước 12:00: PR chính thức: màn hình danh sách hội viên chạy với dữ liệu thật, có tìm kiếm và phân trang. | - Wireframe được TV1 duyệt. - Danh sách hội viên mở được từ menu, tìm kiếm đúng. - PhotoUtils có unit test (file lớn, sai định dạng, ảnh hợp lệ). |
| Tuần 2 19–25/10 | - T2–T3: form thêm/sửa hội viên: kiểm tra từng ô (UX-04), chọn ngày sinh bằng date picker, tải ảnh có xem trước. - T4: bán vé ngày (hộp thoại nhanh): chọn ngày, tiền mặc định 15.00, tạo VISITOR + DAILY_PASS_TICKET + hóa đơn Paid trong một transaction. - T5: hồ sơ hội viên: tab Thông tin và Lịch sử gói. - T6: xóa khách theo BR-MEM-08: kiểm tra bản ghi liên quan, hiện lý do không xóa được. - T7–CN: sửa lỗi, mở PR, chuẩn bị bản MVP cho v0.5. | - Thêm, sửa, xóa, tìm hội viên và bán vé ngày dùng được. - Không thể lưu dữ liệu sai (SĐT sai, email trùng, không có ảnh vẫn cho lưu hội viên nhưng đánh dấu "thiếu ảnh"). - Mọi lỗi đều là thông báo tiếng Việt. |
| Tuần 3 26/10–01/11 | - T2–T3: hồ sơ hội viên đủ 5 tab; trên mỗi tab có đường dẫn nhanh tới màn hình tương ứng của module khác (mở bằng ModuleRegistry, không import trực tiếp). - T4: nâng cấp vé ngày thành hội viên (transaction), cảnh báo hệ quả bằng hộp thoại xác nhận. - T5: xuất CSV danh sách; in thẻ hội viên PDF. - T6: trải nghiệm: trạng thái rỗng, phím tắt, tooltip, nút "?" (UX-11, 12, 17). - T7: viết ≥ 10 unit test cho MemberService, PhotoUtils và các luật kiểm tra dữ liệu. Tag v0.8. | - Đủ chức năng trong phạm vi. - Qua checklist UX-01…UX-17 cho mọi màn hình của module. - ≥ 10 unit test xanh. |
| Tuần 4 02–08/11 | - T2–T3: kiểm thử chéo module của TV3 (bán gói cho hội viên chưa có ảnh, hội viên trùng…) và ghi lỗi vào Issues. - T3–T4: thử dữ liệu lớn 2.000+ hội viên, tối ưu truy vấn tìm kiếm nếu chậm. - T5: sửa lỗi được giao, đánh bóng giao diện, chụp ảnh màn hình cho báo cáo. - T6–T7: viết chương "Module Hội viên" (mô tả chức năng, sơ đồ lớp, giải thuật, ảnh màn hình, bảng test case); tập phần trình bày 3 phút. | - Bảng test case ≥ 25 ca, tỉ lệ đạt 100 phần trăm. - Chương báo cáo hoàn chỉnh. |
| Tuần 5 09–15/11 | - Hoàn thiện chương báo cáo theo góp ý của TV1; tập thuyết trình; sẵn sàng trả lời câu hỏi về mọi dòng code trong package member/. | - Trình bày trôi chảy phần của mình. |

## 6.3. TV3 – Module Gói tập & Thanh toán (Plan, Membership, Billing)

Phạm vi chức năng phải hoàn thành:

- Quản lý bảng giá gói tập (thêm, sửa, ẩn dùng; không xóa gói đang có người mua).

- Bán gói bằng wizard 3 bước: chọn hội viên → chọn gói (thẻ gói có giá, thời hạn) → xác nhận (ngày bắt đầu/kết thúc tự tính, tạo hóa đơn).

- Gia hạn, hủy gói; tự động chuyển gói quá hạn thành Expired; màn hình "Sắp hết hạn".

- Hóa đơn: danh sách có lọc theo trạng thái và khoảng ngày; đánh dấu Paid/Failed, thử lại; xuất hóa đơn PDF.

- Báo cáo nhỏ ngay trong module: doanh thu theo gói, công nợ (Pending/Failed).

| Tuần | Công việc chi tiết | Bàn giao và tiêu chí xong |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 12–18/10 | - T2–T3: đọc kỹ luật BR-MEM-03, 07, 10 và ALG-04, ALG-05; wireframe wizard bán gói, bảng giá, danh sách hóa đơn; 15 test case đầu. Nộp trước T5 15/10, 20:00. - T4–T5 (sau v0.1): nhánh feature/billing; viết hàm thuần tính ngày kết thúc (plusMonths), tính ngày gia hạn, với unit test các ca cuối tháng, năm nhuận. - T6–T7 (dùng v0.2 từ tối 16/10): BillingService: bán gói + tạo hóa đơn trong một transaction; thử với dữ liệu mẫu cả ca hội viên 6 (không ảnh). - T7 17/10: mở Draft PR. CN 18/10 trước 12:00: PR chính thức: màn hình bảng giá gói chạy được (thêm, sửa). | - Các hàm tính ngày có ≥ 8 unit test xanh. - Quản lý gói chạy với DB thật. |
| Tuần 2 19–25/10 | - T2–T4: wizard bán gói đầy đủ 3 bước, có tìm hội viên bằng hộp gợi ý (hiện ảnh và gói đang dùng); xử lý các ca: thiếu ảnh, đã có gói Active. - T5: danh sách hóa đơn (lọc, phân trang), đánh dấu Paid/Failed theo ALG-05. - T6: hủy gói với hộp thoại xác nhận nêu hệ quả. - T7–CN: sửa lỗi, mở PR cho v0.5. | - Bán gói → có hóa đơn Pending → thu tiền → Paid chạy trọn luồng. - Hội viên không ảnh hoặc đang có gói Active được báo lý do rõ ràng, nút bị tắt đúng. |
| Tuần 3 26/10–01/11 | - T2–T3: gia hạn gói theo ALG-04 (thứ tự: chuyển gói cũ Expired rồi tạo gói mới, giữ ngày chưa dùng). - T3: tác vụ tự hết hạn khi mở app và mỗi 60 phút; màn hình "Sắp hết hạn 7/30 ngày" có tô màu vàng/đỏ + chữ. - T4: xuất hóa đơn PDF; báo cáo doanh thu theo gói, công nợ. - T5–T6: kiểm tra mọi luật ALG-05 (Paid là cuối, số tiền khớp giá gói), UX-01…UX-17. - T7: ≥ 12 unit test (ngày, trạng thái hóa đơn, gia hạn). Tag v0.8. | - Đủ chức năng trong phạm vi. - Thử gia hạn 3 kịch bản (còn hạn, hết hạn hôm nay, đã hết hạn 10 ngày) cho kết quả ngày đúng. - ≥ 12 unit test xanh. |
| Tuần 4 02–08/11 | - T2–T3: kiểm thử chéo module của TV2 và TV5 (đăng ký lớp khi gói vừa bị hủy hoặc hết hạn). - T3–T4: thử dữ liệu lớn: danh sách hóa đơn hàng nghìn dòng vẫn mượt. - T5: sửa lỗi, đánh bóng, chụp ảnh màn hình. - T6–T7: viết chương "Module Gói tập & Thanh toán" (nhấn mạnh ALG-04, ALG-05, sơ đồ trạng thái hóa đơn); tập trình bày 3 phút. | - Bảng test case ≥ 25 ca, đạt 100 phần trăm. - Chương báo cáo hoàn chỉnh. |
| Tuần 5 09–15/11 | - Hoàn thiện chương báo cáo; tập thuyết trình; chuẩn bị giải thích được vì sao gia hạn làm theo thứ tự đó. | - Trình bày trôi chảy phần của mình. |

## 6.4. TV4 – Module Nhân sự & Cơ sở vật chất (Staff, Room, Equipment, Maintenance)

Phạm vi chức năng phải hoàn thành:

- Nhân sự: danh sách, thêm/sửa theo vai trò (Trainer: chuyên môn, chứng chỉ; Receptionist: ca làm; Manager), kiểm tra SĐT trùng, lương hợp lệ.

- Phòng: thêm/sửa, sức chứa, tầng; hiển thị thiết bị trong phòng và lịch dùng phòng của tuần.

- Thiết bị: thêm/sửa, đổi trạng thái (Active, Under Maintenance, Broken), gán/đổi phòng, hiển thị cảnh báo lịch đặt bị ảnh hưởng.

- Phiếu bảo trì: ghi phiếu (Log_no tự sinh), lịch sử theo thiết bị, tổng chi phí; hộp chọn người ký chỉ gồm Receptionist/Manager.

- Hồ sơ huấn luyện viên: lịch sắp tới và số session (đọc qua DAO). Phối hợp TV5: cung cấp truy vấn thiết bị khả dụng theo khung giờ.

| Tuần | Công việc chi tiết | Bàn giao và tiêu chí xong |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 12–18/10 | - T2–T3: đọc luật BR-SCH-01, 07, BR-FAC-03, 05, 06 và ALG-07; wireframe 5 màn hình (nhân sự, phòng, thiết bị, phiếu bảo trì, hồ sơ trainer); 15 test case đầu. Nộp trước T5 15/10, 20:00. - T4–T5 (sau v0.1): nhánh feature/facility; FacilityQueries: danh sách có phân trang, thiết bị theo phòng, thiết bị khả dụng theo khung giờ (NOT EXISTS chồng lấn, chỉ trạng thái Active). - T6–T7 (dùng v0.2 từ tối 16/10): StaffService (tạo nhân sự + bản ghi con trong transaction), RoomService. - T7 17/10: mở Draft PR. CN 18/10 trước 12:00: PR chính thức: màn hình danh sách nhân sự và phòng chạy được. | - Truy vấn thiết bị khả dụng có unit test với dữ liệu mẫu (thiết bị 4, 5 phải bị loại, thiết bị 3 bị loại ở 07:00–08:00 ngày 12/10). - Danh sách nhân sự, phòng chạy với DB thật. |
| Tuần 2 19–25/10 | - T2–T3: form nhân sự đổi trường theo vai trò; ca làm, chuyên môn; kiểm tra SĐT trùng (UX-04). Tạo Trainer/Receptionist trong một transaction. - T4: form phòng + màn hình chi tiết phòng (thiết bị trong phòng). - T5: danh sách thiết bị, form thiết bị, đổi trạng thái. - T6: màn hình phiếu bảo trì: thêm phiếu với Log_no tự sinh trong transaction có khóa; lịch sử theo thiết bị. - T7–CN: sửa lỗi, PR cho v0.5. | - Thêm, sửa nhân sự, phòng, thiết bị và ghi phiếu bảo trì dùng được. - Hai người ghi phiếu cùng thiết bị cùng lúc không bị trùng Log_no. |
| Tuần 3 26/10–01/11 | - T2: đổi trạng thái thiết bị sang Under Maintenance/Broken → hiện danh sách lịch đặt tương lai bị ảnh hưởng (ALG-07). - T3: chặn xóa nhân sự/phòng/thiết bị đang được tham chiếu, hiện danh sách lý do; cảnh báo khi xóa phòng (thiết bị sẽ mất phòng). - T4: hồ sơ huấn luyện viên (lịch sắp tới, số session); không hạ sức chứa phòng dưới Max_Capacity của lớp. - T5–T6: màn hình "Sức khỏe thiết bị": thiết bị hỏng hoặc quá 90 ngày chưa bảo trì; UX-01…UX-17. - T7: ≥ 10 unit test (Log_no, thiết bị khả dụng, chống xóa). Tag v0.8. | - Đủ chức năng trong phạm vi. - Mọi ca "không được xóa" đều có thông báo hướng dẫn. - ≥ 10 unit test xanh. |
| Tuần 4 02–08/11 | - T2–T3: kiểm thử chéo module TV5 (đặt thiết bị, đổi trạng thái thiết bị đang có lịch). - T3–T4: thử dữ liệu lớn (script 06 có hơn 1.000 thiết bị/nhân sự). - T5: sửa lỗi, đánh bóng, chụp ảnh màn hình. - T6–T7: viết chương "Module Nhân sự & Cơ sở vật chất" (nhấn mạnh kế thừa Staff, ALG-07); tập trình bày 3 phút. | - Bảng test case ≥ 25 ca, đạt 100 phần trăm. - Chương báo cáo hoàn chỉnh. |
| Tuần 5 09–15/11 | - Hoàn thiện chương báo cáo; tập thuyết trình; chuẩn bị giải thích sơ đồ kế thừa Staff → Trainer/Receptionist. | - Trình bày trôi chảy phần của mình. |

## 6.5. TV5 – Module Lịch tập (Session, Class, Registration, PT, Equipment Usage)

Phạm vi chức năng phải hoàn thành:

- Lịch tuần dạng lưới (ngày × giờ), lọc theo phòng/huấn luyện viên/loại, màu theo loại session, bấm vào ô để xem và sửa.

- Tạo lớp học (wizard): phòng, huấn luyện viên, thời gian, tên lớp, sĩ số; hệ thống gợi ý giờ trống (ALG-02).

- Đặt lịch PT: chọn hội viên, huấn luyện viên, phòng, giờ; quản lý trạng thái Scheduled/Completed/Cancelled.

- Đăng ký lớp: danh sách lớp còn chỗ, đăng ký, hủy, điểm danh; hiển thị chỗ còn lại.

- Đặt thiết bị cho session (chọn trong danh sách thiết bị khả dụng).

- Màn hình "Lịch của tôi" cho vai trò Trainer; sửa/dời/xóa session đúng luật.

| Tuần | Công việc chi tiết | Bàn giao và tiêu chí xong |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 12–18/10 | - T2–T3: đọc kỹ luật BR-SCH-02…08 và ALG-01, 02, 03, 08; wireframe lịch tuần, wizard tạo lớp/PT, màn hình đăng ký lớp; 15 test case đầu. Nộp trước T5 15/10, 20:00. - T4–T5 (sau v0.1): nhánh feature/scheduling; viết hàm thuần overlaps() và FreeSlotFinder (gộp khoảng bận, tìm khoảng trống) cùng ≥ 12 unit test. - T6–T7 (dùng v0.2 từ tối 16/10): SessionService: truy vấn lịch theo tuần; kiểm tra chồng lấn phòng/huấn luyện viên có trả về session đang chiếm chỗ. - T7 17/10: mở Draft PR. CN 18/10 trước 12:00: PR chính thức: lịch tuần dạng bảng hiển thị dữ liệu mẫu (session 1–8). | - overlaps() và FreeSlotFinder có unit test xanh (ca chạm đầu phải hợp lệ). - Lịch tuần đọc được dữ liệu thật. |
| Tuần 2 19–25/10 | - T2–T3: wizard tạo lớp: bước 1 chọn phòng/huấn luyện viên; bước 2 chọn ngày và giờ trống bằng nút bấm; bước 3 tên lớp, sĩ số (giới hạn bởi sức chứa phòng), xác nhận. Ghi SESSION + CLASS trong một transaction. - T4: đặt lịch PT tương tự (chọn hội viên bằng hộp gợi ý; hội viên chưa có ảnh bị chặn kèm lý do). - T5: màn hình đăng ký lớp: danh sách lớp với "còn X chỗ"; đăng ký hội viên (chỉ liệt kê người có gói hợp lệ). - T6: hủy đăng ký, điểm danh. - T7–CN: sửa lỗi, PR cho v0.5. | - Tạo lớp, đặt PT, đăng ký lớp chạy trọn luồng. - Cố tình đặt trùng phòng hoặc trùng huấn luyện viên → thông báo nêu rõ session đang chiếm chỗ. |
| Tuần 3 26/10–01/11 | - T2: sửa/dời session (chạy lại mọi kiểm tra); trạng thái PT: Scheduled → Completed/Cancelled, khôi phục từ Cancelled có kiểm tra lại (50015, 50016, 50029). - T3: đặt thiết bị cho session: danh sách thiết bị khả dụng theo khung giờ (dùng truy vấn của TV4); chặn thiết bị hỏng/bảo trì. - T4: khóa dòng khi đếm sĩ số (ALG-03); xử lý ca hai lễ tân giành chỗ cuối. - T5: xóa session đúng luật (cảnh báo số đăng ký bị xóa kèm); "Lịch của tôi" cho Trainer. - T6: UX-01…UX-17 cho mọi màn hình. - T7: ≥ 15 unit test (chồng lấn, sĩ số, vòng đời trạng thái). Tag v0.8. | - Đủ chức năng trong phạm vi. - Qua mọi ca trong 05_trigger_tests.sql ở mức ứng dụng (ứng dụng báo lỗi đẹp trước khi chạm trigger). - ≥ 15 unit test xanh. |
| Tuần 4 02–08/11 | - T2–T3: kiểm thử chéo với TV3 (hội viên hết hạn), TV4 (thiết bị đổi trạng thái), TV2 (hội viên không ảnh). - T3–T4: kiểm thử đồng thời: mở hai bản ứng dụng đặt cùng một khung giờ; tối ưu lịch tuần với dữ liệu lớn (2.600 lớp trong script 06). - T5: sửa lỗi, đánh bóng, chụp ảnh màn hình. - T6–T7: viết chương "Module Lịch tập" (nhấn mạnh ALG-01, 02, 03, 08, sơ đồ trạng thái); tập trình bày 3 phút. | - Bảng test case ≥ 30 ca (module khó nhất), đạt 100 phần trăm. - Chương báo cáo hoàn chỉnh. |
| Tuần 5 09–15/11 | - Hoàn thiện chương báo cáo; tập thuyết trình; chuẩn bị giải thích thuật toán chồng lấn và gợi ý giờ trống. | - Trình bày trôi chảy phần của mình. |

# 7. Lịch tổng thể và các cột mốc kiểm soát

| Mốc | Ngày | Điều kiện đạt | Hậu quả nếu trễ |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 – Khung ứng dụng | Thứ Ba 13/10 | Clone về chạy được, 4 module rỗng trong menu | Cả nhóm chưa bắt đầu code được: TV1 ưu tiên số 1 |
| v0.2 – Core đủ | Thứ Sáu 16/10 (tối) | 17 DAO, ErrorTranslator, UiKit, đăng nhập | Các module dùng tạm truy vấn riêng, mất thời gian thay sau |
| Nộp wireframe + 15 test case | Thứ Năm 15/10, 20:00 | Cả 4 bạn nộp; TV1 góp ý trong ngày 16/10 | Sửa lại trong 24 giờ, không ảnh hưởng việc code |
| Draft PR | Thứ Bảy 17/10 | Mỗi người mở PR nháp cho màn hình đầu tiên | TV1 không kịp góp ý sớm, dồn việc vào Chủ Nhật |
| PR chính thức đầu tiên | Chủ Nhật 18/10, 12:00 trưa | Màn hình đầu tiên chạy với DB thật, đã tự kiểm theo mục 8.1 | TV1 duyệt buổi chiều, trả góp ý trước 18:00; họp tối chốt tuần 2 |
| v0.5 – MVP | Chủ Nhật 25/10 | Mỗi module có luồng chính chạy | Họp khẩn thứ Hai 26/10, chia lại việc |
| v0.8 – Đủ chức năng | Chủ Nhật 01/11 | Mọi chức năng trong phạm vi có mặt | Cắt tính năng phụ (in thẻ, xuất PDF phụ) để giữ chất lượng |
| v1.0 – Đóng băng | Thứ Sáu 06/11 | 0 lỗi nghiêm trọng, demo chạy trơn | Dùng 07–08/11 dự phòng |
| Nộp báo cáo | Chủ Nhật 15/11 | PDF có trang phân công + link GitHub | Không có dự phòng thêm |

Nguyên tắc cắt giảm khi trễ: luôn giữ luồng chính chạy mượt và đúng luật; cắt các mục phụ trước theo thứ tự: in thẻ hội viên PDF, xuất PDF phụ, tìm kiếm Ctrl+K, màn hình sức khỏe thiết bị. Không cắt kiểm tra dữ liệu, xử lý lỗi và kiểm thử.

# 8. Tiêu chí hoàn thành và kiểm soát chất lượng

## 8.1. Checklist tự kiểm tra trước mỗi Pull Request

- Chạy mvn verify không lỗi, không cảnh báo; unit test mới đi kèm tính năng mới.

- Không có SQL trong package ui, không có import javax.swing trong service/dao/model.

- Mọi truy vấn dùng PreparedStatement; mọi tài nguyên dùng try-with-resources.

- Mọi thao tác DB nằm trong SwingWorker; thử làm chậm để chắc giao diện không đứng.

- Mỗi ô nhập có kiểm tra tức thì và thông báo tiếng Việt; thử nhập rỗng, quá dài, ký tự lạ, khoảng trắng.

- Mọi hành động xóa/hủy có xác nhận nêu hệ quả.

- Đã thử các ca sai bị trigger chặn và thấy thông báo thân thiện (không thấy chữ tiếng Anh/SQL).

- Ảnh chụp màn hình đính kèm PR; tên commit đúng mẫu.

## 8.2. Định nghĩa "xong" của một chức năng

Một chức năng chỉ được đánh dấu xong khi: (1) chạy đúng luồng chính và các luồng lỗi, (2) có unit test cho phần giải thuật/luật, (3) qua checklist UX, (4) đã được một thành viên khác thử và ký xác nhận trong bảng test case, (5) đã merge vào main.

## 8.3. Kiểm thử người dùng thật (UAT) – tuần 4

Nhờ 2–3 người ngoài nhóm (bạn cùng lớp, người nhà) làm 5 việc sau trên bản v0.8–v1.0, không giải thích gì thêm. Một người quan sát, ghi lại chỗ họ lúng túng, mất thời gian hoặc bấm nhầm. Mỗi chỗ lúng túng là một lỗi giao diện cần sửa.

| Việc | Mục tiêu | Đạt khi |
| --- | --- | --- |
| 1. Đăng ký hội viên mới có ảnh | Thêm khách, chọn ảnh, lưu | Dưới 90 giây, không hỏi |
| 2. Bán gói tháng cho hội viên đó và thu tiền | Wizard bán gói, đánh dấu Paid | Dưới 90 giây, không hỏi |
| 3. Tạo một lớp Yoga lúc 9h sáng mai và đăng ký hội viên | Tạo lớp, đăng ký | Dưới 3 phút, không hỏi |
| 4. Đặt buổi PT, thử đặt trùng giờ rồi đổi sang giờ khác | Hiểu thông báo trùng lịch, chọn giờ gợi ý | Hiểu lỗi và tự sửa được |
| 5. Ghi phiếu bảo trì cho máy chạy bộ | Chọn thiết bị, nhập chi phí, chọn người ký | Dưới 2 phút, không hỏi |

# 9. Kiểm thử và tài liệu bàn giao của từng người

| Hạng mục | Yêu cầu tối thiểu | Hạn |
| --- | --- | --- |
| Bảng test case | File Excel/Markdown trong docs/: mã ca, mô tả, bước thực hiện, kết quả mong đợi, kết quả thực tế, đạt hay không. Tối thiểu 25 ca/người (TV5: 30), gồm ca đúng, ca sai (bị chặn), ca biên (ví dụ chạm đầu giờ, đúng sĩ số tối đa) | T6 06/11 |
| Unit test | Tối thiểu 10 (TV2, TV4), 12 (TV3), 15 (TV5) ca; TV1 test Core và dashboard | T7 01/11 |
| Kiểm thử chéo | Mỗi người thử module của một người khác, ghi lỗi vào GitHub Issues. Ghép cặp: TV2↔TV3, TV4↔TV5, TV1 thử tất cả | T3–T4 tuần 4 |
| Ảnh chụp màn hình | Mỗi màn hình chính 1 ảnh rõ nét, đặt trong docs/screenshots/<module>/ | T5 tuần 4 |
| Chương báo cáo | Mô tả chức năng, sơ đồ lớp của module, giải thuật chính (có sơ đồ/giả mã), ảnh màn hình, bảng test case, bài học kinh nghiệm | CN 08/11 |

# 10. Báo cáo PDF và buổi thuyết trình 15 phút

Yêu cầu của cô: báo cáo PDF có trang phân công công việc và link GitHub; thuyết trình 15 phút để thấy rõ mỗi người làm được gì.

### Cấu trúc báo cáo PDF

- Bìa, mục lục, trang phân công (bảng thành viên, phần việc, tỉ lệ đóng góp, link GitHub). Lấy từ mục 1 và 6 của tài liệu này.

- Chương 1: Giới thiệu bài toán và phạm vi. Chương 2: Thiết kế cơ sở dữ liệu (rút gọn từ báo cáo CSDL). Chương 3: Kiến trúc ứng dụng, sơ đồ lớp tổng thể, quy trình Git.

- Chương 4–7: từng module (do chủ module viết). Chương 8: Kiểm thử và kết quả UAT. Chương 9: Hạn chế và hướng phát triển (nhớ nêu: chưa có bảng tài khoản, không hỗ trợ trả góp).

- Phụ lục: hướng dẫn cài đặt chạy ứng dụng, tài khoản demo, danh sách commit/đóng góp theo người (xuất từ GitHub Insights).

### Ai viết chương nào

Nguyên tắc: mỗi người tự viết chương module của mình (người viết chương nào thì giải thích được chương đó khi cô hỏi), TV1 viết các chương chung, gộp và chỉnh sửa.

| Phần của báo cáo | Người viết | Nguồn nội dung | Hạn nộp bản nháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Bìa, mục lục, trang phân công, link GitHub | TV1 | Mục 1 và 6 của tài liệu này; tỉ lệ đóng góp lấy từ GitHub Insights | CN 08/11 |
| Chương 1: Giới thiệu bài toán, phạm vi | TV1 | Báo cáo CSDL (mục yêu cầu) | T6 06/11 |
| Chương 2: Thiết kế cơ sở dữ liệu (bản rút gọn) | TV1 | Báo cáo CSDL: ERD, lược đồ 17 bảng, chuẩn hóa, trigger, chỉ mục | T6 06/11 |
| Chương 3: Kiến trúc ứng dụng, sơ đồ lớp tổng thể, quy trình Git | TV1 | Mục 2 và 3 của tài liệu này, CORE_GUIDE.md | T6 06/11 |
| Chương 4: Module Hội viên | TV2 | Mục 6.2, mục 5.2 (ALG-06), ảnh chụp màn hình, bảng test case | CN 08/11 |
| Chương 5: Module Gói tập & Thanh toán | TV3 | Mục 6.3, ALG-04, ALG-05, sơ đồ trạng thái hóa đơn | CN 08/11 |
| Chương 6: Module Nhân sự & Cơ sở vật chất | TV4 | Mục 6.4, ALG-07, sơ đồ kế thừa Staff | CN 08/11 |
| Chương 7: Module Lịch tập | TV5 | Mục 6.5, ALG-01, 02, 03, 08, sơ đồ trạng thái | CN 08/11 |
| Chương 8: Kiểm thử và kết quả UAT | TV1 tổng hợp | Bảng test case của 5 người, kết quả UAT (mục 8.3), số unit test | CN 08/11 |
| Chương 9: Hạn chế và hướng phát triển | TV1 tổng hợp | Mỗi người gửi 2–3 hạn chế của module mình; thêm hạn chế chung (chưa có bảng tài khoản, không trả góp) | CN 08/11 |
| Phụ lục: hướng dẫn cài đặt, tài khoản demo, đóng góp theo người | TV1 | README, GitHub Insights | T3 tuần 5 |

### Quy tắc để gộp báo cáo không bị chắp vá

- Một file mẫu duy nhất: TV1 gửi file mẫu báo cáo (đi kèm tài liệu này) trước T3 14/10. Mọi người viết trực tiếp vào mẫu: khổ A4, font, cỡ chữ, kiểu tiêu đề, cách đánh số hình và bảng đã đặt sẵn. Không tự đổi định dạng.

- Cùng một khung chương module: (1) Mục tiêu và chức năng, (2) Sơ đồ lớp của module, (3) Giải thuật và ràng buộc chính (sơ đồ hoặc giả mã), (4) Ảnh chụp màn hình có chú thích, (5) Bảng test case và kết quả, (6) Hạn chế và bài học. Mỗi chương khoảng 6–10 trang.

- Viết dần, không dồn: mỗi tuần chủ module viết xong phần tương ứng với việc đã làm (tuần 1 sơ đồ lớp, tuần 2 chức năng, tuần 3 giải thuật, tuần 4 ảnh và test), để cuối tuần 4 chỉ còn đọc soát.

- Ảnh chụp màn hình đặt trong docs/screenshots/<module>/, tên theo mẫu 01_danh_sach.png, độ rộng từ 1200 px trở lên, không cắt thanh tiêu đề.

- Sơ đồ vẽ bằng một công cụ chung (draw.io hoặc PlantUML), xuất PNG cùng độ phân giải; lưu file nguồn trong docs/diagrams/ để sửa được.

- Chỉ TV1 xuất PDF cuối cùng để font, số trang, mục lục đồng nhất. Hạn TV1 gộp xong: T3 11/11; 12–14/11 đọc soát lỗi chính tả, đối chiếu với ứng dụng; 15/11 nộp.

- Đọc chéo: mỗi người đọc chương của một người khác (TV2↔TV3, TV4↔TV5) và ghi góp ý trực tiếp bằng chức năng nhận xét (comment) của Word.

### Kịch bản demo 15 phút

| Thời gian | Người trình bày | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 0:00–1:30 | TV1 | Giới thiệu bài toán, kiến trúc, phân công (nhấn mạnh quy trình Git, tag phát hành) |
| 1:30–4:30 | TV2 | Đăng ký hội viên có ảnh, bán vé ngày, hồ sơ hội viên |
| 4:30–7:30 | TV3 | Bán gói, thu tiền, gia hạn, cảnh báo sắp hết hạn, hóa đơn PDF |
| 7:30–10:00 | TV4 | Nhân sự theo vai trò, thiết bị, ghi phiếu bảo trì, cảnh báo lịch bị ảnh hưởng |
| 10:00–13:00 | TV5 | Tạo lớp có gợi ý giờ trống, thử đặt trùng bị chặn, đăng ký lớp hết chỗ, đặt thiết bị |
| 13:00–14:30 | TV1 | Dashboard, phân quyền theo vai trò, kết quả kiểm thử |
| 14:30–15:00 | Cả nhóm | Tổng kết, hạn chế, hướng phát triển; trả lời câu hỏi |

Mẹo: chuẩn bị sẵn dữ liệu demo bằng 08_demo_data.sql, mở sẵn ứng dụng ở bước đầu của kịch bản, chuyển đăng nhập giữa Manager/Receptionist/Trainer để chứng minh phân quyền. Tập ít nhất 2 lần có bấm giờ và có một phương án dự phòng (video quay màn hình) phòng khi lỗi kết nối.

# 11. Rủi ro và cách phòng tránh

| Rủi ro | Dấu hiệu | Phòng tránh / xử lý |
| --- | --- | --- |
| Core của TV1 trễ làm cả nhóm chờ | Quá 13/10 chưa có v0.1 | Đẩy khung tối thiểu trước; module tự viết truy vấn riêng trong thời gian chờ |
| Xung đột Git | Merge conflict nhiều | Chỉ sửa package của mình; PR nhỏ; merge main vào nhánh mỗi sáng |
| Dữ liệu mẫu hết hạn làm test sai (BR-SCH-05 dùng ngày hôm nay) | Đăng ký lớp bị từ chối 50017 dù dữ liệu "đúng" | Dùng 08_demo_data.sql tính ngày theo GETDATE(); báo cho nhóm khi gói mẫu hết hạn (15/10, 20/10, 01/11) |
| Trigger rollback cả transaction làm mất thao tác nhiều bước | Lỗi giữa chừng khiến dữ liệu "biến mất" | Luôn gói nhiều bước trong một transaction và thông báo rõ toàn bộ thao tác không được thực hiện |
| Giao diện không đồng bộ | Mỗi module một kiểu | Bắt buộc dùng UiKit và Theme của Core; TV1 kiểm tra khi duyệt PR |
| Một người quá tải hoặc nghỉ | Trễ hai mốc liên tiếp | Họp ngay trong ngày; chuyển tính năng phụ sang người rảnh; cắt tính năng theo thứ tự ở mục 7 |
| Lỗi môi trường (SQL Server mỗi máy một kiểu) | "Không kết nối được DB" | Màn hình kiểm tra kết nối ngay khi khởi động; tên server để trong config.local.properties; hướng dẫn trong README |
| Demo hỏng ngày thuyết trình | Lỗi kết nối, quên dữ liệu | Có bản JAR và DB sao lưu; video demo dự phòng; thử trên máy trình chiếu trước |